附件3

德阳高新建材有限公司

道

路

维

修

施

工

合

同

合同编号：DGJSHT-2024-

甲方：

乙方：

签订地点：四川.广汉

签订时间：2024年  月  日

依据《中华人民共和国民法典》与项目行业有关的法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平的原则，就德阳高新建材有限公司于旌江干线22K+500M与运输便道接壤处路面维修的事宜协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.项目名称：德阳高新建材有限公司于旌江干线22K+500M与运输便道接壤处路面维修项目；

2.项目地点：广汉市三水镇中心村；

3.施工内容：对甲方指定区域100㎡的路面，进行热油沥青路面摊铺施工（采用切割机对施工区域三边切口，破碎头中间钻孔，增加路面融合度，最后采用人工摊铺平均6公分厚度热油沥青，小型压路机压实）。

二、施工期限

1.开工日期：    年  月  日；

2.项目工期：本项目施工总时长为    ，如因不可抗力或非乙方原因导致工期延误，经双方协商可相应顺延。

三、合同金额

本合同工程金额为人民币     元（大写金额：      ），此价格为固定总价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、安全措施费、交通费、税费、利润等为完成本工程的所有费用。

四、支付方式

1.合同签订进场后支付至合同总金额的30%；完成全部工程量，完工验收合格后15日内支付至合同总金额的100%；

2.甲方每次付款前，乙方按甲方要求出具等额合法的增值税专用发票，甲方以转账方式支付上述款项至乙方账户。

乙方指定收款银行账户如下：

户名：

账号：

开户行：

五、工程质量与标准

1.乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保路面平整度、压实度等指标达到规定标准，保证路面无明显裂缝、松散等质量缺陷；

2. 本工程所涉及的材料及施工均按照国家、地方现行相关行业质量标准执行；

3. 工程竣工后，需经甲方验收合格后，方可视为工程完工。

六、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的工程行为进行监督和检查，拥有监管权；

2.提供施工场地及必要的施工条件，如水电接入等；

3.根据本合同规定，按时向乙方支付应付工程款；

4.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方权利与义务

1.对本合同规定范围内的项目享有管理权及服务义务；

2.组织专业施工队伍，配备足够的施工设备和材料，确保工程进度和质量；

3.遵守施工现场的管理规定，做好安全防护措施，如发生安全事故，承担相应责任；

4.接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受甲方的监督；

5.根据本合同的规定向甲方收取相关工程款项；

6.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的5%向乙方支付违约金；

2.若乙方未按合同约定的工期完成工程，应按照工程总造价的20%向甲方支付违约金；如因不可抗力等非乙方原因导致工期延误的除外；

3.若乙方施工质量不符合合同要求，应负责无偿返工，直至达到合同要求为止，并承担由此给甲方造成的损失。

八、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、合同的生效

本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表或授权人（签字）：     法定代表或授权人（签字）：

联系方式：                   联系方式：

签定时间：                   签订时间：