合同编号：

临时用地复垦服务合同

甲方：德阳高新建材有限公司

乙方：

2024年   月   日

甲方：德阳高新建材有限公司

乙方：

鉴于甲方有意针对德阳高新区河湖连通项目工程项目部部分临时用地复垦，而乙方凭借丰富的专业知识与实践经验，愿承接此项重任。在此基础上，依照《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规，双方遵循平等互利、诚实信用的原则，就临时用地复垦服务的相关事宜，达成如下协议：

一、作业内容

1、项目名称：德阳高新建材有限公司临时用地复垦服务项目

2、项目地块：德阳高新区河湖连通项目工程项目部部分临时用地（约40亩）

3、项目内容：德阳高新区河湖连通项目工程项目部部分临时用地复垦，包括机械土方开挖6763方、机械土方回填9519方，外来土方铺平2756方（以上方量为天然密实方）。

二、结算及支付方式

1、结算方式（含税价）：固定总价。本项目固定含税服务费为       元（大写：               ），其中，不含税固定价为        元（大写：              ），税率为     %。

此服务费用包括实施和完成本项目所需的劳务、管理、材料、设备投入、差旅、税金、利润等一切费用，甲方不再支付其他任何费用。

2、支付方式：临时用地复垦服务完工验收通过后，服务商出具等额合法的增值税专用发票，高新建材公司收到发票后在15个工作日内支付该服务款的100%。

本合同约定价格以不含增值税价格为准，在合同履行期间，如遇国家的增值税税率调整，不含税价格保持不变，税金部分按最新税率政策执行；开具增值税专用发票。

乙方在申请资金支付时应当提供等额有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款之违约责任。

三、服务期限：合同签订日起两个月。

四、甲方责任和义务

1、甲方负责提供施工范围和位置。

2、甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

五、乙方责任和义务

1、乙方必须严格按甲方所规定规范和质量标准组织施工。

2、乙方在工程质量、工期、安全文明施工、配合项目管理等方面均达到甲方要求。

3、工程验收：乙方应按甲方质量要求做好自检工作，并提前通知甲方，甲方按通知时间组织验收，对达不到质量要求的部分，应及时整改。

4、乙方接受甲方的各项质量管理和规定，积极配合甲方工作。

5、保险由乙方自行购买，如乙方在施工过程中，所造成的一切安全责任事故由乙方自行承担，与甲方无关。

6、乙方在合同履行期间应保证其员工工资按时正常发放，不得拖延，影响合同工期和甲方名誉，否则乙方应当承担违约责任。

7、乙方人员在合同履行期间发生伤害事故的或造成第三方人员或财产损害的，由此产生的法律责任和经济赔偿责任由乙方自行承担。

五、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、乙方应严格按照本合同约定的工作完成期限执行，否则，每逾期一日，乙方应按本合同金额的千分之五向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还已经支付的全部合同款项。

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中对甲方及第三方造成的全部损失或侵害，以及由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、除非合同另有约定，乙方履行合同不符合合同约定，经甲方发出书面整改意见后仍不整改的，甲方有权解除合同。

5、合同履行过程中，乙方存在任何违约情形的应向甲方支付合同总金额的20%作为违约金，并赔偿由此对甲方造成的全部损失，损失包括但不限于工程质量不达标、工期延误等给甲方造成的全部损失以及甲方为主张权利产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、 差旅费、公证费等全部费用。

6、乙方在甲方的土地从事违反相关规定的生产经营活动受到国家有关机关的处罚，全部责任由乙方承担，由此给甲方造成损失由乙方负责赔偿。

7、因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。遭受不可抗力、意外事件的一方如部分不能履行本合同或延迟履行本合同的，应当自不可抗力、意外事件消除之日起5日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件消除之日起20日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或延迟履行的合法证明。

六、合同生效

1、本合同如有未尽事宜，可通过协商签订补充合同，补充合同与本合同具同等效力。补充合同内容与本合同内容冲突的，以补充合同为准。

2、本合同壹式 陆 份，甲方肆份、乙方贰份。

3、本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时，甲、乙双方可以依法主张解除合同，并及时书面通知对方。

4、双方如需书面联系，均可釆用邮件、函件、电子邮箱方式。

5、本合同在履行中发生争议的由双方友好协商解决或均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：德阳高新建材有限公司

法定代表人或授权代理人：

开户行:

账号:

税号：

乙方：

法定代表人或授权代理人：

开户行：

账号：

税号：

合同签订时间：    年  月  日