- 合同条款及格式

（本合同主要条款作为双方签订合同的参考，但不得与磋商文件的实质性内容相背离，以最终签订的合同文本为准。）

工程名称：

建设地点：

合同编号：

采 购 人：

供 应 商：

签订日期：2025年  月   日

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及采购项目的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、工程概况

1、项目名称：江湾府商业配套地块围挡工程

2、项目地点：德阳高新区

3、工程量和要求:

（1）工程量清单

（2）按照甲方提供的施工图及要求，完成本项目所需的临时设施施工，内容为：内容为施工围挡长约500m，高2.5m，面积约1250㎡；简易大门1座；大门喷绘约25㎡等，包含但不限于围挡施工范围内清表、围挡基础、彩钢围挡、喷淋及设备、门头基础、门架门头及所有应由成交人负责的工作所需要提供的所有机具、人员的服务、材料以及采取的技术保证措施、安全措施、文明施工措施、环境保护措施等，甲方有权对范围及内容进行调整；

（3）围挡及大门质保期：自交付并验收合格之日起6个月。

二、工程期限

1、工期：20日历天（以甲方告知乙方进场时间和进度要求为准）。

2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日起24小时内报甲方现场代表认可后，工期则相应顺延。

3、乙方必须按甲方要求的施工进度进行施工，如达不到要求，乙方应承担由此造成的经济损失。

三、合同总价和承包方式

1、本工程为固定单价合同，暂定不含税总价为       元（大写：），税率 9 %，税金：   元，暂定含税总价为  元（大写：    ），该合同含税总价包括但不限于人工费、施工机械费、材料费、利润、税金、场地卫生费、运杂费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等各项费用和及可能存在的未知费用。除前述约定费用外，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用，且前述约定费用不因任何原因进行调增。

2、承包方式：包工包料。

四、物资供应

1、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。

2、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告。对于不合格材料，乙方不得使用，负责承担由此发生的一切费用。

五、工程质量和检查验收

1、甲方对本工程建设实施现场管理和质量监督，乙方必须积极配合，服从对工程的监督管理。

2、乙方必须按国家及行业所规定的施工标准和验收规范进行施工。

3、乙方在施工中应接受甲方的监督和检查，按工程进度及时向甲方提供有关的工程质量技术资料和报表。

4、隐蔽工程具备隐蔽条件后，乙方应自检合格并做好记录，并提前 24 小时书面通知甲方进行检查并签字验收。如甲方未能按时到场检查，乙方有权检查隐蔽，但应做好隐蔽检查记录，甲方应予以确认；如甲方事后提出复查时，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，限期整改，并重新验收，其费用由乙方负责。

5、已完工的工程，在交工前由乙方负责保管。

6、本工程全面完工后，由乙方提出竣工验收通知，甲方接到通知后 5 天内组织交工验收。甲方在交工验收证书上签字后返回乙方一份，存档备查。

7、验收由甲方组织，乙方配合进行。

8、验收标准：材料、辅料符合国家相关部门颁布标准及环保标准一次性验收合格，达到现行设计、施工和验收有关规范标准及要求及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

六、双方责任

1、甲方责任

（1）负责审核乙方进度报表，按时向乙方支付工程款。

（2）负责协调乙方与相关施工单位施工现场的配合工作，有权对乙方的施工队伍进行监督，有权对不能满足甲方管理需要及安全、质量、进度要求的现象提出警告，经整改仍不能满足要求的，甲方有权取消部分合同工程，直至取消全部合同工程。

（3）派出 ***  同志为现场代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，按规定办理工程签证负责协调施工现场的有关事宜。

（4）组织工程竣工验收，审核、办理工程竣工结算。

2、乙方责任

（1）严格遵守甲方安全生产的有关规定，必须严格按规定办理手续，经甲方审批后方可施工，确保生产及施工的安全。

（2）遵守施工现场对施工中的公共交通、安全和环保的管理规定，沿道路施工包括道路边堆放材料应采取必要的防护措施，设置明显标志，做好乙方施工范围内的现场、成品、半成品的保护工作，同时采取有效措施确保乙方的工作不对其它建、构筑物；地上、地下管线；成品、半成品造成损害。如乙方未履行上述义务而造成对上述物品的损坏和对人员、车辆等伤害，由乙方承担责任及所发 生的费用。同时材料加工及安装过程中乙方应保证工完料清、工完场地清及人走场地清，否则甲方将按《安全生产协议书》中规定予以处罚。

（3）施工过程中产生的垃圾、废料在每天下班前需清理干净，保持施工地点的干净、整洁。

（4）有义务做好与其它施工单位交叉施工的工作，在交叉施工期间做到随叫随到。

（5）已完工的工程，在交工前负责保管并按规定清理好场地。

（6）发生的质量问题要查明原因，属施工程质量问题时，乙方接到通知后    天内派人修理，否则甲方可委托第三方修理，因乙方原因造成的返修费用，由乙方承担。

（7）竣工后 2 天内乙方退场完毕， 退场前自行清理临时设施和施工现场，做到工完、料净、场地清，否则甲方委托第三方清理，所发生费用由乙方负责。

（8）竣工验收后 5 天内向甲方报送本工程结算书。

（9）执行甲方关于工程签证、预(结)算的有关规定办理结算。

（10）派出     同志（联系方式：        ）为施工现场总代表，处理日常事宜。

（11）材料及设备由供应商运抵项目施工现场后下车、施工现场堆放、二次转运及成品保护由乙方负责。

（12）配合甲方完成相关手续的办理。

七、付款方式

（1）工程项目完工经双方验收合格后，支付至核定产值的80%；

（2）甲乙双方办理完结算后，三个月内甲方支付合同结算价剩余款项（合同结算价以结算审定的金额为准）；

（3）付款前，乙方应向甲方出具等额合法有效的增值税专用发票及付款申请材料，否则，甲方有权拒绝支付且不承担任何迟延履行的法律责任。、

（4）甲方可采取银行转账、银承、保理、商票方式向乙方支付工程款，且甲方不承担承兑汇票的贴现费用，由乙方自理。

八、违约责任

（1）乙方交付的工程质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的10%的违约金。

（2）乙方不能按期交验该项目，应按500元/天向甲方交纳违约金；逾期超过十天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总金额的20%的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的款项及其利息。

（3）因乙方违约给甲方造成损失的，乙方除应赔偿甲方损失外，还应按本合同约定向甲方支付违约金，甲方损失包括但不限于甲方为实现债权产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费、公证等全部实现债权的费用。

（4）合同所约定违约金及损失，均是考虑了商誉、社会影响、时间成本、机会成本、处理违约事件所耗费资源（人力、财力）等综合抽象要素所造成的损失的。该等损失的抽象性虽难以精确量化，但各方诚信认可其在商业交易中确实存在，为避免届时难以精确衡量，故在此事先约定以违约金方式，尽量弥补损失，同时主合同所约定的违约金具有惩罚性违约金性质。在充分理解和认可上述原则的基础上，双方在违约情况发生后，相对方向违约方主张违约责任时，双方均不再以“违约金过分高于/低于损失”等为由作为抗辩要求调低或调高违约金，收取违约金的一方亦无需举证具体损失。

九、不可抗力

不可抗力(地震、台风、水灾、疫情)发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24 小时内向甲方通报受害情况, 甲方应对灾害处理提供必要条件，因灾害发生的费用由双方按下述原则分别承担:

1、工程因不可抗力遭受的损害由甲方承担。

2、各自人员伤亡由所属单位自行负责，并承担相应费用。

3、造成乙方设备、机械、设施损坏及停工等损失，由乙方承担。

十、安全施工

1、乙方现场管理人员及施工人员进入施工现场前，必须经过安全教育，方可进场施工。

2、乙方必须按有关规定,采取严格的安全防护措施，确保安全施工。必须严格遵守国家相关规定。

3、乙方必须承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

4、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

5、乙方人员违反安全操作规程、管理制度，甲方有权要求乙方进行整改，所产生的的费用由乙方承担，并且甲方有权对乙方进行处罚。

十一、争议解决

因本合同履行发生争议的，甲乙双方应当友好协商，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

十二、通知

双方确认合同上载明的地址、联系人、电话等均为双方进行联系的固定方式，协议履行、诉讼、执行以及其他法律程序所涉及之相关法律文件，以邮件快递寄送本合同记载的对方当事人住址即为送达。任何一方均应积极履行通知和被通知义务，不得以拒绝签收、无人签收或变更地址未通知等理由否认送达效力。一方联系方式有变化应在3日内书面通知对方，否则应当承担视为送达等一切法律后果。

十三、附则

1、本合同未言明事项，按相关法律法规的规定执行。

2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方盖章后生效。

甲方：   （盖章）   			         乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

电话：                              电话：

日期：    年    月    日 			  日期：   年   月   日

附件一：

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为了确保工程项目的施工安全管理达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）及配套系列安全标准规范的规定，为确保施工过程中无伤亡，特签订本协议，以明确双方职责，共同遵守。

第一条  工程名称：

第二条  协议内容：

一.乙方应确保实现以下安全管理目标

1．生产安全死亡责任事故为0，重伤事故为0；施工现场火灾事故为0。

2．施工现场的粉尘、污水、施工场界噪声排放达到标准，现场固体废弃物丢弃符合成都市规定；环境污染事故为0。

3．职业病发生例为0。

4．负面事件为0，防疫目标：零感染，零确诊。

5．隐患整改率为100%；安全技术、安全防护和安全措施100%的落实；特种人员持证上岗率100%。

6.现场安全文明施工配置标准应符合《德阳市建设工程施工现场暨安全生产标准化管理图册》的标准要求。

7.专职安全管理人员姓名     ，（安全资格证书：上岗证    ，安全考核证书      ）等到岗履职；特种人员持有效证件上岗率  100%  。

8.安全专项方案执行率  100  %  ；隐患按时整改率  100  % 。

二.甲方的权利、义务

1.严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范和规定，对施工现场的安全生产负总责。

2.制定项目各项安全生产规章制度，建立施工现场安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

3.督促乙方落实安全防护措施，对于乙方不按要求落实或整改安全防护措施的，可以由甲方另行安排落实，费用以违约金的方式在分包工程款中扣除。

4.按有关规定和合同约定及时支付安全文明施工措施费。

5.负责对乙方作进场安全总交底。

6.负责作业人员的“三级安全教育”和危险性较大的分部分项工程安全技术交底。

7.对乙方实施的各项安全设施、设备及其安全生产行为具有监督、管理、验收和检查权；对乙方施工现场存在的安全隐患以及违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，有权进行纠正、教育，并依据本协议进行违约处罚。

三.乙方的权利、义务

1.严格执行国家标准规范和规定以及甲方的安全生产规章制度（详甲方制度汇编），服从甲方的安全生产管理，并对本单位承包的施工区域和作业活动的安全生产负责。

2.乙方应对本项目管理人员及作业人员签订安全生产责任书，建立完善覆盖全员的安全责任体系，并实行安全履职考核，采取奖罚措施促使项目各岗位人员安全履职到位。

3.按合同配置专职安全员到位并有效履职，安全员所持有效证书单位名称必须是本公司的，甲方需要时乙方要无条件将安全员证书上的单位名称变更成甲方单位名称（劳务合同及薪酬仍由乙方签订与支付）安全体系共建共管的需要，工程项目结束后可变更为原单位。乙方安全员必须和甲方安全员合署办公，专职从事安全管理工作，其薪酬中不低于1000元/月·人的工资由乙方考核发放。每作业班组至少指定一名安全协管员。分包安全协管员按照200元/月·人的标准发放岗位津贴，由乙方出资，甲方统一考核发放，费用在乙方工程款中扣除。

4.按照甲方的要求及时上报安全管理资料，做到准确、完备。

5.乙方必须确保安全文明施工措施费有效投入使用，严格按有关规定和方案落实安全防护措施确保规范、有效，乙方对本单位施工区域内安全防护设施、施工用电设备和临时用电的搭设、拆除、维护和改造及其使用等负责。

6.由于乙方安全措施不落实、安全责任不落实和违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

7.乙方应在每批次人员进场前向甲方提交所有进场人员的个人身份信息材料及身体状况声明书，经甲方审查合格的方准进场。

8.乙方必须接受甲方的进场安全总交底；在危险性较大的分部分项工程作业前通知甲方对从业人员进行有针对性的安全技术交底，未经安全技术交底和作业许可不得擅自作业。

9.负责做好本单位从业人员的日常安全教育、班前教育活动。

10.乙方各工种的施工人员进场时，必须通知甲方组织“三级安全教育”，每半月必须进行安全教育学习，强化安全操作规程。安全教育记录签字必须由本人签字盖手印，严禁代签。对于现场存在违规违章现象和行为以及被甲方查处的不安全现象和行为，分包方必须在施工现场张贴通告，对有关责任人员进行安全教育，内部学习整顿后方可复工。乙方必须执行安全教育制度，并做好跟踪检查管理工作，未按规定接受“三级安全教育”的人员，不得进场作业。

11.乙方项目经理、安全员及其他有关人员必须准时参加甲方通知召开的各项安全生产会议。

12.乙方负责提供特种作业人员信息，特种作业操作证报甲方审查、备案，特种作业人员必须持有效证件上岗。

13.使用非责任区域安全防护设备、设施前，必须向甲方申请，办理相关手续，并负责使用期间的检查和维护。对在使用期间造成的安全事故或未遂事故负全责。

14.每日对施工区域进行检查，发现隐患及时整改。对甲方下发的隐患通知进行及时整改。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务及时向甲方报告。

15.用工管理：

15.1负责为现场从业人员办理合法用工手续和工伤保险，并支付保险费用，对用工的合法性合规性负责。

15.2不得聘用18周岁以下、55周岁以上年龄人员及患心脏病、癫痫、吸食国家违禁药品等其他不适合现场作业人员进场作业。

15.3乙方应及时协调解决因本分包工程与附近居民或其他单位产生的一切矛盾。

15.4因乙方违反以上约定所造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担。

15.5负责为本单位从业人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。

15.6乙方要按照职业病防治相关规定要求防治职业病，对涉及到有可能发生职业病危害的场所，要张贴警示和告知书。

15.7有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议；有权拒绝甲方违反安全生产法律法规的工作指令。

16.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向甲方报告，并立即按照甲方项目应急预案组织应急救援抢险工作，及时有效处置伤亡人员善后事宜。同时，接受甲方及上级部门的事故调查工作。

四.违约和索赔

1.由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方、乙方人员或第三方人员受伤或死亡的，由乙方承担事故法律责任和经济责任。

2.由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任认定，承担相应的事故法律责任和经济责任。

3.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延上报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧的，由责任方承担全部法律责任和经济责任，连带方可依法进行索赔。

4.违约处罚：

⑴由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方、乙方或第三方人员死亡的，除由乙方承担事故全部法律责任和经济责任（包括政府部门行政处罚，项目业主单位依据合同对甲方的处罚，对死亡者家属的赔偿、补偿）外，甲方对乙方处以罚款  5.0～50.0  万元/人；

⑵由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方、乙方或第三方人员重伤的，由乙方承担事故法律责任和经济责任（包括政府部门行政处罚，项目业主单位依据合同对甲方的处罚，对伤者的赔偿、补偿）外，甲方对乙方处以罚款2.0～20.0 万元/人；

⑶由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方、乙方或第三方人员轻伤的，由乙方承担事故法律责任和经济责任（包括政府部门行政处罚，项目业主单位依据合同对甲方的处罚，对伤者的赔偿、补偿）外，甲方对乙方处以罚款  0.5～5.0  万元；

⑷除以下情形外，乙方未履行本协议第三条约定的各项安全生产责任义务的，甲方有权按0.2～2.0万元/次追究乙方违约责任：

①乙方未按要求及时足额配备专职安全生产人员的，甲方对乙方处以罚款1万元/人；专职安全员未到现场履职的，甲方对乙方处以罚款0.1万元/人·天，

②乙方对新进场从业人员未通知甲方进行三级教育、安全技术交底的，甲方对乙方处以罚款  200 元/人·次；

③乙方违反施工组织设计、施工方案的，甲方对乙方处以罚款  0.5～5.0  万元/项；

④乙方在本单位施工区域内未落实安全技术措施，安全隐患长时间存在且整改不力的，甲方对乙方处以罚款  0.5～2.0  万元/次；

⑤因乙方责任使项目或甲方受到政府相关部门及项目业主单位处罚的，除由乙方承担处罚金和相应损失外，甲方对乙方另行处以罚款  1.0～10.0  万元；

（6）因乙方责任造成作业现场违反安全文明施工规定被新闻媒体曝光、政府机关部门通报批评、第三方投诉、纠纷等情形给甲方造成不良影响和经济损失的，除由乙方承担全部损失外的，甲方对乙方处以罚款  1.0～10.0  万元。

（7）在同一项目连续三个月安全考核排名末位或者安全考核分数在70分以下的，以及由甲方定期组织的安全考核中一年内两次排名末位或者安全考核分数在70分以下的，除按甲方管理规定及考核制度进行奖罚外，甲方对乙方暂停投标半年。

（8）乙方应为施工人员提供安全作业环境 ，应对所有人员进场人员进行安全教育并严控施工作业人员的不安全行为，由甲方两级公司及项目部组织的安全文明施工检查中，发现施工现场出现以下重大危险点（源）以及未达到甲方安全要求的，按照下表中的金额向甲方支付违约金：

| 序号 | 事项 | 要求 | 违约金金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 文明施工 |  |  |
| 1 | 施工现场 | 道路畅通，排水畅通，地面无积水，泥浆、污废水不直接排放，设置吸烟处、无随意吸烟，场地清爽、洁净 | 100元/处 |
| 2 | 材料堆放 | 按平面布局堆放，堆放整齐，挂牌，易燃易爆物品分类存放，建筑垃圾堆放整齐并挂牌，工完场地清 | 100元/处 |
| 3 | 现场住宿 | 办公、生活、作业区明显划分，在建工程内无住宿，周围环境安全、卫生 | 200元/次 |
| 4 | 现场防火 | 灭火器材配置合理，消防措施建立，高层消防水源满足要求，动火经监理审批并设人监护 | 100元/处 |
| 5 | 标识标牌 | 按规范设置，安全标语有警示作用，宣传栏、读报栏、黑板报有效利用 | 50元/处 |
| 6 | 生活设施 | 厕所卫生，无随地便溺，食堂卫生，生活垃圾及时清理 | 50元/处 |
| 二 | 临时用电 |  |  |
| 1 | 临电方案实施 | 临电搭设必须按经批准的临电方案实施。 | 500元/处 |
| 2 | 电源线路按方案施工 | 所有电源配线应为3相5线制（TN-S系统）。 | 100元/处 |
| 3 | 箱体规范 | 所有配电箱应绘制箱体系统图，并依照系统图配置回路。配电箱完整，并在箱门标示所属单位名称、责任人姓名及联系方式，三级配电箱外侧必须使用航空插座。 | 1000.00元～2000.00元/箱 |
| 4 | 熔丝符合规范 | 依照设计要求配置符合安全熔断要求的保险丝，严禁使用铜丝、钢丝等替代。 | 200元～2000元/处 |
| 5 | 电气设备接地接零 | 带电机的设备如卷扬机、升降机或用电瞬间负荷大的设备都必须重复接地。 | 100.00元～1000.00元/处 |
| 6 | 动力照明分开 | 施工现场配电必须将动力电与照明用电分开设置。 | 100元～1000元/处 |
| 7 | 手持电动工具配移动电箱 | 操作人员手持电动工具必须配置专用移动配电箱。 | 100元～1000元/处 |
| 8 | 施工用电两级保护 | 施工用电体系必须严格依照用电的三级配电、两级保护实施，分级管理。 | 200.00元～2000.00元/处 |
| 9 | 施工机械一机一闸一漏电保护 | 所有施工机械如：塔吊、人货电梯、对焊机、电焊机等都必须设置专用配电箱，并配置隔离开关、漏电开关，漏电开关完好。所有用电设备、机具必须从开关箱接出，严禁从总配电箱和分配电箱接用电机具设备。 | 200～2000元/处 |
| 10 | 安全电源系统 | 在地下室等潮湿危险环境必须使用安全供电系统。 | 500元～5000元 |
| 11 | 焊机 | 焊机应使用专用漏电保护器。 | 100～1000元元/处 |
| 12 | 二次接线头 | 二次接线必须规范，严禁裸露。 | 300～3000元元/处 |
| 13 | 临电规范搭设 | 项目现场（含生活区）临时用电应规范搭设，严禁私拉乱接。 | 100～1000元元/处 |
| 14 | 规范操作 | 现场至少配备两名电工，并须持有效特操证上岗，按规程操作。严禁非电工擅自接电。 | 200～2000元元/次 |
| 三 | 基坑 |  |  |
| 1 | 基坑支护施工方案 | 基坑施工必须按经、批准的施工方案实施。 | 200元/处 |
| 2 | 基坑周边排水 | 基坑周边必须设置排水设施，并排水顺畅。 | 200～2000元/处 |
| 3 | 基坑周边防护 | 基坑开挖时，必须在边沿处设立1.2米高防护栏杆，用密目网封闭。 | 1000元～10000元/米 |
| 4 | 基坑周边堆土 | 槽、坑、沟边l米以内不得堆土、堆料、停置机具设备。 | 500元/处 |
| 四 | 外脚手架 |  |  |
| 1 | 脚手架的搭设 | 脚手架必须按经审查通过的方案实施。 | 10000元/处 |
| 2 | 脚手架实施过程的监控 | 脚手架实施过程中的所有组件必须符合经审查通过的方案。 | 200元/处 |
| 3 | 外挑工字钢规格符合要求 | 必须严格依照审批通过的外架方案实施。 | 1000元～10000元/处 |
| 4 | 外架卸料平台搭建 | 必须严格依照外架体系和卸料平台方案进行实施。 | 500元～5000元/处 |
| 5 | 模板支撑体系及外架卸料平台的验收 | 模板支撑体、必须经验收合格后才能进行砼浇筑。外架卸料平台必须经验收才能投入使用。 | 500元/次 |
| 6 | 外架堆放材料 | 必须及时运转外架堆放的材料，严禁长时间堆放材料（1个工作日内），严禁超载，未固定材料必须当日从外架运走。 | 500元/处 |
| 7 | 防护棚 | 高层建筑每十五层必须增设挑出外架4米的双层硬防护架，8~14层的建筑必须设置一道。 | 1000元～10000元/处 |
| 五 | 安全防护 |  |  |
| 1 | 脚手架使用前需经验收 | 脚手架有验收合格记录和标示，验收合格标示必须挂在搭设区间上，标明荷载数据、验收责任人、联系方式。 | 500元/处 |
| 2 | 脚手架安全网不低于施工面 | 外架脚手架必须高于施工作业面1.2米。 | 200元～2000元/处 |
| 3 | 脚手架铺脚手板 | 外墙作业区域必须满铺脚手扳。 | 500元～5000元/处 |
| 4 | 密目网张挂严密 | 外架密目网必须张挂严密牢靠。 | 100元/处 |
| 5 | 满堂架与外架相连 | 内架体系与外架体系严禁相连。 | 100元/处 |
| 6 | 外架定期巡检记录 | 必须建立外架的定期巡检记录和维护记录。 | 100元/次 |
| 7 | 混凝土泵管支架与外架相连 | 严禁混凝土泵管支架与外架相连。 | 1000元/处 |
| 9 | 施工安全通道 | 施工安全通道要求标示醒目、双层硬防护，高层外挑从外墙处至少6米。 | 200～2000元元/处 |
| 10 | 临边、洞口 | 临边、洞口防护必须按要求防护。 | 洞口：500元～5000元/处 临边：1000元～10000元/处 |
| 11 | 各类加工区 | 施工现场的各类加工区必须配置灭火器、操作规程、加工区标示等，位于总平上的加工区必须设置双层硬防护。 | 200元/～2000元处 |
| 12 | 气瓶 | 氧气、乙炔存放、运输、使用时的安全距离必须符合规范。 | 200元～2000元/次 |
| 六 | 不安全行为 |  |  |
| 1 | 三宝使用 | 分包进场15日内必须向甲方报送安全帽、安全带、安全网的品牌及质量安全检测报告。 | 500元 |
|  |  | 现场人员必须佩带、使用经审查合格的安全帽、安全带、安全网。 | 作业人员：50.00元/人次 管理人员200元/人次 |
|  |  | 进入施工场地必须戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带并正确使用，按照规定正确设置安全网。高处作业使用工具无防坠措施 | 作业人员：50.00元/人次 管理人员：200元/人次 |
| 2 | 酒后上班作业 | 施工现场严禁酒后作业。 | 作业人员：100元/人次 管理人员：200元/人次 |
| 3 | 打架斗殴 | 施工现场严禁打架斗殴。 | 100元/人次 |
| 4 | 持证上岗 | 施工现场特殊工种要求持证上岗。严禁无证上岗或串岗作业。 | 500元/人 |
| 5 | 高空抛物 | 施工现场严禁在高空抛、扔材料和物件。 | 200元/次 |
| 6 | 焊工作业时配戴绝缘手套、绝缘鞋 | 焊工作业时必须佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | 100元/人次 |
| 7 | 穿戴不规范服装进入施工现场 | 穿高跟鞋、拖鞋等不得进入施工现场 | 50.00元/次 |
| 8 | 行为规范 | 擅自破坏、拆除、移动安全警示、安全设施 | 200元/处 |
|  |  | 打架斗殴，作业地点嬉戏疯斗拉、扯、扔物等 | 200元/次 |
|  |  | 携带危险品进入现场 | 1000元/次 |
|  |  | 禁烟场所吸烟 | 200元/人次 |

六、附则

未尽事宜按甲方安全生产管理制度及甲方项目安全生产管理办法执行。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                          法定代表人（签章）：

或                                            或

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：

时间：      年   月   日                      时间：      年   月   日

附件二：                  文明施工协议书

甲方：

乙方：

为了采取有力措施确保工程施工期间现场文明整洁，达到“标准化施工现场”，创建绿色环保工地，特别制定本协议，双方遵守。

第一条  工程名称：

第二条  文明施工责任区域：施工总平面图中划分给乙方的施工作业区域，办公区域及生活区域。

第三条：文明施工管理目标：现场安全文明施工配置标准应符合《德阳市建设工程施工现场暨安全生产标准化管理图册》的标准要求。

第四条：甲方责任

1、制定项目平面图，并按总平面图布置的要求组织实施。

2、制定文明施工管理细则，并督促进入场所的所有施工队伍遵照执行。

第五条：乙方责任

1、负责责任区域内文明施工，做到责任区域内：

（1）临时道路通畅、干净（无垃圾、无积水、无坑凹）；

（2）排水沟无堵塞；

（3）供水、供电线管排列整齐、规范、安全；

（4）堆场整齐、干净、规范；

（5）建筑物作业完后立即清扫干净、无杂物、无烟头、无垃圾、无不用的工、器具；

（6）办公室干净、整洁、物件放置有序；门前无积水，桌上无灰尘，地面无垃圾；

（7）生活区内无积水、无垃圾，地面干净，宿舍内床铺整洁，个人物件放置整齐，符合卫生要求。

3、负责责任区域内综合治理，做到责任区域内无火警，无打架斗殴、违反治安管理条例事件发生。

4、接受甲方组织或上级组织的各种文明施工检查，限时整改存在的问题，接受甲方检查后的奖罚。

第六条：为促进文明施工管理日常化，随时保持现场文明整洁。甲方指定专人负责文明施工随机检查，发现以下现象，可随时开具罚款单。

1 、未经书面请示并获批准就进行以下作业者，除立即整改外，每次向甲方赔偿200—500元，同时承担由此造成的其他损失：

（1）占公用道路作业造成堵塞者；

（2）断电、断水影响其他区域施工者；

（3）堵断主排水沟者；

（4）其他影响公共利益现象者。

2 、进场材料、成品、半成品未堆放整齐，或未堆放在指定地点，除限时改正外，向甲方赔偿100元。

3 、建筑材料堆放不整齐，未按要求标出名称、品种，每次向甲方赔偿100—300元（视量大小）。

4 、易燃易爆物未分类妥善存放，每件、次向甲方赔偿100元。

5 、工完场地不清（有建筑垃圾、有闲置周转材料、器具、有剩余材料、有生活垃圾等），每处向甲方赔偿100元。

6 、乱接搭电线者，每处向甲方赔偿100元。

7 、宿舍、办公室照明灯具功率大于60W（特许处除外）者，灯泡没收，并向甲方赔偿100元/次。

8 、责任区域内有积水（面积≥1㎡），每次向甲方赔偿100元。

9 、办公室、宿舍内区域地面有垃圾者，每处向甲方赔偿100元。

10、随地大小便者,每处向甲方赔偿200元。

11、乱写乱画污染环境者，每处向甲方赔偿100元。

12、办公室、宿舍内桌面有灰尘、堆物零乱、床铺不整洁者，每处向甲方赔偿100元。

13、厨房卫生不符合要求者，每处向甲方赔偿100元。

14、凡发现上述现象，甲方指定人中均应开具罚款单，找乙方班长以上管理人员现场确认，并在罚款单上签字，一式三份，一份留乙方，一份交回甲方财务，在拨付人工款中扣除，一份出据人自留。

15、出具罚款单的同时，要求乙方限时改正，到时检查，乙方未改正或整改不彻底，应加倍罚款，直到乙方改正为此。若乙方人员无理拒绝接受罚款单，甲方人员可在罚款单上注明情况，加倍罚款。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                          法定代表人（签章）：

或                                            或

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：

时间：      年   月   日                      时间：     年   月   日

附件三：                    质量保证协议书

甲方：

乙方：

为加强质量管理，明确双方质量责任，共同保证工程质量达到预定管理目标，经双方商定形成共识后签订本协议以便共同遵守。

第一条：工程名称：

工程内容范围：详见分包合同。

第二条：质量目标：合格并满足国家相关规范标准要求。

第三条：甲方责任

1、向乙方提供相关的施工图纸1套；

2、对乙方进行技术交底；

3、组织一级专检。

第四条：乙方质量责任

1、乙方负责根据甲方提供的合格的工程材料进行施工，进行班组自检、互检，保证施工质量达到合格。

2、乙方不能因工程交竣工而免除应承担的质量安全责任。如果由于施工质量引起的结构安全隐患或导致发生质量安全事故，乙方承担全部责任。质量保修完成后，由甲方组织验收。

第五条：奖罚细则

1 、工程质量必须达到合格的；否则，其工程价款不予支付，并向甲方赔偿由此造成的材料等损失。

2 、交底经签字确认后，不按技术交底进行施工的，每次向甲方赔偿500元。

3 、每一道工序施工完毕，必须进行全面检查，自检达到要求后，才能请质检员进行专检。专检未达到要求的，每次向甲方赔偿300元。

4 、上一道工序未经专检，或专检检查后要求整改而未整改就进行下一道工序的施工，每次向甲方赔偿500元。

5 、分部分项工程推行样板制，每道工序先施工样板，待甲方、监理和项目部对样板认可后再确定实施，未经样板确认乙方不得擅自进行班组确认和下一道工序的施工，每出现一次乙方向甲方赔偿2000元。

第六条、乙方在执行本协议过程中应同时执行总包合同中关于建筑工程质量保修书约定方面内容，承担其对甲方的全部义务。

第七条、本协议经双方盖章后生效，工程结算完后失效，协议解释权在甲方。

第八条、乙方必须配备符合甲方要求持证上岗的质检员，若乙方未配备质检员，则罚款5000元；若乙方配备质检员，但不满足甲方要求或未持证上岗，甲方发现一次罚款3000元，直至乙方配备符合甲方要求持证上岗的质检员为止。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                          法定代表人（签章）：

或                                            或

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：

时间：       年   月   日                      时间：      年   月   日

附件四：            工程质量保修协议书

甲方：

乙方：

甲、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                                               签订本工程质量保修合同书。

1. 工程质量保修范围和内容

1.1.乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

1.2. 凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于工程质量缺陷与乙方维修造成项目业主单位的相关损失，均属于乙方保修责任范围；非乙方原因造成工程质量问题的，虽不属于乙方责任，但是经协商由乙方维修的，乙方应配合维修，费用由责任方承担，甲方协调。

2. 质量保修期

2.1工程验收后的6个月内。

3．质量保修

3.1. 保修期内，乙方应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，如工程出现质量问题，乙方应在甲方通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

3.2. 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3. 乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权安排另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，同时乙方应赔偿甲方及任何第三人因此遭受的全部损失。

3.4. 乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得项目业主单位和甲方的验收签字。

3.5. 质量保修完成后，由甲方组织验收确认。

4. 其他

约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书一式陆份，每方各叁份，自施工合同共同盖章之日起生效，本合同作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                          法定代表人（签章）：

或                                            或

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：

时间：      年   月   日                      时间：       年   月   日

附件五：      采购管理（工程、物资、服务）廉洁协议书

甲方：                  （以下简称甲方）

乙方：                    （以下简称乙方）

为加强采购管理（工程、物资、服务）中的廉洁建设，维护市场秩序，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障甲、乙双方的合法权益，双方签订本协议：

第一条  双方必须遵循的原则

一、自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在开展采购业务、合同订立、合同履行过程中廉洁自律。

二、严格遵守廉洁自律的各项规定，坚持公开、公平、公正、诚信和透明的原则（除法律法规中另有规定者外），不得以获取不正当的利益，损害国家、出资人和甲、乙双方利益。

三、甲、乙双方应对工作人员进行廉洁从业教育，使其诚信守法、行为规范。

四、发现对方有关人员在采购管理过程中有违规、违纪和违法行为的，应及时提醒告诫，情节严重的，应向有关部门或纪检监察、司法等有关机构举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事与本采购管理活动有关的工作人员，在采购管理的事前、事中、事后应遵守以下约定：

一、不得向乙方索要或接受礼金、有价证券、贵重物品、微信红包、电子商券、回扣、好处费和感谢费等。

二、不得私自与乙方建立任何形式的借款和租赁关系。

三、不得以甲方名义为乙方提供担保、私自超范围使用公章。

四、不得在乙方报销或索取任何应由甲方或甲方个人支付的费用。

五、不得要求、暗示和接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女从事营利性活动、出国（境）和旅游等提供便利和优惠。

六、不得参加乙方主办的影响公正履行合同和职责的宴请、健身和娱乐等活动。

七、不得要求乙方提供住房、车辆或加油卡用于个人使用。

第三条  乙方的责任

与甲方保持正常的工作交往，按照相关法律、法规和程序开展工作，严格执行建设工程的强制性标准和规范，并遵守以下约定：

一、不得以任何理由向甲方和相关单位或领导及工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、烟酒土特产、微信红包、电子商券、回扣、好处费和感谢费等。

二、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员报销和处理应由甲方或甲方个人支付的费用。

三、不得提出或暗示为甲方和相关单位或领导及工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女从事营利性活动、出国（境）和旅游等提供便利和优惠。

四、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员组织影响公正履行合同和职责的宴请、健身和娱乐等活动。

五、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员有偿或无偿提供住房、车辆用于个人使用，或赠送加油卡。

第四条  违约责任

一、甲方若违反本协议书第一、二条行为的，按照管理权限，由甲方依据有关规定分别给予相关领导和责任人经济处罚、组织处理和纪律处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

二、乙方若违反本协议书第一、三条行为的，根据情节承担以下违约责任：

1.情节轻微的，向甲方支付违约金0.2万-2万，同时由相应的系统管理部门约谈提醒。

2.情节较重的，向甲方支付违约金2万-5万，同时由甲方纪检部门约谈提醒。

3.情节严重的，向甲方支付违约金5万元以上直至没收履约保证金，并承担相应的法律责任，同时取消其合格供应商资格，列入黑名单。

4.给甲方造成信誉损害或经济损失的，应承担赔偿责任。

第五条  附则

一、本协议书作为采购（工程、物资、服务）合同的必备附件，与采购（工程、物资、服务）合同具有同等法律效力。

二、经双方签章后与采购（工程、物资、服务）合同同时生效。

三、本协议书一式两份，其中甲方执一份，乙方执一份；

四、其他需要甲、乙双方协商事宜：

1.甲、乙双方同意在本年度同类合作中，本次所签“廉洁协议书”继续有效。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：             法定代表人（签章）：

或                               或

委托代理人（签章）：             委托代理人（签章）：

签订时间：     年   月   日

附件六：

不拖欠民工工资承诺书

致四川定弘邦路桥工程有限公司：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市关于安全生产的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证主合同工程项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量和进度，本人作为乙方法定代表人向贵司承诺：

1.本公司保证每月28日前及时足额支付施工人员当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。

2.贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，本公司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。

3. 本公司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，本公司将无条件接受贵司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的决定，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

4.本承诺书自本公司签字并加盖公章后生效，主合同有效期满结束。

承诺人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年   月  日